Előterjesztő: Toma Richárd polgármester

Előterjesztést készítette: Balogh Eszter

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Mellékletek: -

Elfogadás módja: egyszerű többség

Tárgykört rendező jogszabályok:

* Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
* A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

**Előterjesztés**

**Beszámoló a 2022. november 30-ig terjedő a beruházásokról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!**

Az alábbiakban a már lezárult és folyamatban lévő pályázatokról adunk számot:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pályázat célja** | **Kiíró szervezet** | **Pályázott összeg** | **Elnyert összeg** | **Önerő** | **Projekt állapota** |
| TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00016Bana település csapadékvíz elvezetés fejlesztése  | Széchenyi 2020 Magyarország Kormánya | 109 000 000 Ft | 109 000 000 Ft | - | Kivitelezés folyamatban van. |
| TOP\_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” | Széchenyi 2020 Magyarország Kormánya | 119  990 176 Ft | 119  990 176 Ft | - | Kiviteli terv decemberre elkészül. Közbeszerzési eljárás januárban vagy februárban kerül kiírásra.  |
| TOP\_Plusz-1.2.1.-21-KO1-2022-00040 Jókai Mór Művelődési Ház felújítása | Széchenyi 2020 Magyarország Kormánya | 102 000 000 Ft | 102 000 000 Ft | - | A projekt keretében sor kerül Bana Község központjában a főutcáról nyíló művelődési ház felújítására. |
| Ebr42 .-Szociális tűzifa | Belügyminisztérium | 1 508 760 Ft | 1 508 760 Ft | 91 440 Ft | Megvalósítás folyamatban van. December közepe kiszállítás. |
| Magyar Falu Program – Óvodai játszó udvar, közterületi játszóterek fejlesztése” | Magyarország Kormánya | 5 986 377 Ft | 5 986 377 Ft | - | Játszótér átadásra került. |
| Magyar Falu Program „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása – Petőfi u.  | Magyarország Kormánya | 4 999 987 Ft | 4 999 987 Ft | - | Járda elkészült.  |
| Magyar Falu Program „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása – Bercsényi u.  | Magyarország Kormánya | 4 999 987 Ft | 4 999 987 Ft | - | A járda elkészült. |
| Magyar Falu Program – Útfelújítás, József A. u. és Petőfi S. u. | Magyarország Kormánya | 39 572 168 Ft | 39 572 168 Ft | - | A kivitelezés előkészítése folyamatban van.  |
| Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021 MFP-ÖTIF/2021 | Magyarország Kormánya | 6 999 999 Ft | 6 999 999 Ft | - | A kivitelezés elkészült.  |
| Magyar Falu Program – Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés | Magyarország Kormánya | 14 996 219 Ft | 14 996 219 Ft | - | Az eszközbeszerzés megvalósult.  |
| Magyar Falu Program – Orvosi eszköz | Magyarország Kormánya | 1 793 625 Ft | 1 793 625 Ft | - | Az eszközbeszerzés megvalósult. |
| Magyar Falu Program – Felelős állattartás elősegítése | Magyarország Kormánya | 198 988 Ft | 198 988 Ft | - | A projekt megvalósítása nem várható. |
| Kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása  | Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.  | 1 050 000 Ft | 1 050 000 Ft | -  | Az új építési szabályzat kialakítása a jövőben várható. |
| LEADER Közösségi célú fejlesztések VP6-19.2.1.-8-7-21 | Széchenyi 2020 Magyarország Kormánya | 6 872 010 Ft | még nem született döntés | - | Bana Község Önkormányzata rendezvénysátorra, sörpad garnitúrára és hangtechnikaieszközökre pályázik. |
| Kistelepülési rendezvények támogatása – Családi nap | Magyarország Kormánya | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | - | A családi nap sikeresen megvalósult. |

**Az elnyert vagy folyamatban lévő támogatás összege 412 746 286 Ft**

Kérem az előterjesztés megvitatását!

Bana, 2022. november 30.

**Toma Richárd**

polgármester